Приложение № 5

к постановлению

администрации сельсовета

от  14.03.2025 № 39

План

противопаводковых мероприятий

| № пп | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освободить от снега крыши производственных, социально-бытовых зданий, жилых и хозяйственных помещений | Заблаговре - менно | Территория сельсовета | Руководители, жители сельсовета |
| 2. | Очистить от снега и льда водоводы, кюветы дорог и улиц | Заблаговре - менно | Территория сельсовета | Руководители, жители сельсовета |
| 3. | Предупредить население о зонах предполагаемого затопления (сходы, письменные извещения) | Заблаговре - менно | с. Жуковка п. Косачи | Администрация сельсовета, противопаводковая комиссия |
| 4. | Определить места для временного отселения | До 10.04.2025 | Зона подтопления паводком | Администрация сельсовета, противопаводковая комиссия |
| 5. | Организовать круглосуточный контроль за паводковой обстановкой: - (выставить водомерные посты; - передача информации с водомерных постов (ЕДДС района 2-12-34, Администрцию района 4-15-00); При катострафическом подъеме уровня воды | До 10.05.2025 До 10.05.2025 Ежедневно 8.00, 17.00 Немедленно | с. Жуковка п. Косачи | Администрация сельсовета, противопаводкая комиссия |
| 6. | Заключить договора с владельцами транспорта по оказанию помощи населению при возникновении ЧС, вызванной паводком | До 01.04.2025 | Территория сельсовета | Администрация сельсовета |
| 7. | Согласовать охрану имущества и порядок в зоне затопления с МВД по Козульскому району | До 10.04.2025 | Зона затопления паводком | Администрация сельсовета |
| 8. | Организовать дежурство медицинских работников | В период паводка | Зона затопления | Администрация сельсовета |
| 9. | Создать резерв ГСМ | До 01.04.2025 | Зона затопления | Администрация сельсовета |